上海震旦职业学院流程手册

—信息科流程分册

变更管理流程（试行）

编制部门：信息中心

版 本 号： A/0

生效日期：2014年6月

目  录

0 修改记录……………………………………………………………………… 3

1 定义…………………………………………………………………………… 4

2 范围…………………………………………………………………………… 4

3 角色职责……………………………………………………………………… 4

3.1变更发起人……………………………………………………………… 4

3.2变更经理………………………………………………………………… 4

3.3变更管理委员会………………………………………………………… 4

3.4变更执行人……………………………………………………………… 4

4 操作流程及说明……………………………………………………………… 4

4.1紧急变更………………………………………………………………… 5

4.2标准变更………………………………………………………………… 7

5 内外部文件…………………………………………………………………… 9

5.1外部文件………………………………………………………………… 9

5.2内部文件………………………………………………………………… 9

0 修改记录

| 版次号 | 生效日期 | 修改原因 |
| --- | --- | --- |
| A/0 | 2014/6 | A版 首版发行 |

1、定义

所谓变更管理，是指提供严谨的流程，在尽量避免干扰正常系统运行的前提下，将所需进行的变更调整引入IT环境。从而实现：确保各系统安全稳定运行；避免关键任务或关键业务服务意外中断；保障有效IT运营；加强有效监控和及时反馈；提升用户满意度。

2、范围

本流程适用于上海震旦职业学院数据中心内信息系统、物理设备及其支持环境的配置项的改变。

- 角色职责

## 3.1 变更发起人

        - 描述变更原因及目的

        - 采集并补充变更信息

## 变更经理

        - 判断变更的可执行性

        - 评估变更对业务及生产系统的影响

        - 制定变更计划（包括变更内容、执行步骤、风险评估、回退计划）

        - 在测试环境中模拟执行变更内容和回退计划

        - 审批实施计划

## 变更管理委员会

        - 审核变更的可执行性

        - 评估并审批变更对业务及生产系统的影响

        - 审核变更的实施步骤和回退计划

## 变更执行人

        - 按照变更计划实施变更

        - 检测变更是否成功

        - 变更失败时执行回退计划

4、操作流程说明

| 流程名称 | 变更管理流程 |
| --- | --- |
| 涉及部门/岗位 | 信息中心（变更发起人、变更管理委员会、变更经理、变更执行人）业务部门（变更发起人） |
| 流程阶段 | 变更发起/变更准备/变更实施/变更结束 |

## 4.1 紧急变更

| 节点 | 任务名称 | 任务描述 | 涉及部门/岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⅠA1 | 申请变更 | 根据实际需要提出变更申请，说明变更内容，描述变更原因。 | 变更申请人 |
| ⅠC2 | 变更分析 | 针对变更请求的描述，进行分析，研究变更的执行步骤。 | 变更经理 |
| ⅡD1 | 授权 | 在接收到变更经理对于紧急变更的请求后，根据所描述的变更方案，确认允许执行。 | 变更管理委员会 |
| ⅢB1 | 执行变更 | 首先对操作设备的配置等信息进行备份，然后根据变更经理研究得出的解决方案进行变更操作。 | 变更执行人 |
| ⅢB2 | 结果验证 | 对变更的结果进行验证，确认是否成功。 | 变更执行人 |
| ⅢB3 | 回退 | 变更失败的情况下，回退到变更执行前所作的备份上。 | 变更执行人 |
| ⅢC4 | 修改变更方案 | 根据变更执行人反映的情况，对变更方案进行修改。并打通知变更管理委员会再次授权。 | 变更经理 |
| ⅣB1 | 记录变更结果 | 对操作设备的配置等信息进行备份，记录本次变更的操作及结果 | 变更执行人 |
| ⅣB2 | 补全变更手续 | 变更完成后，补填《生产系统变更申请单》并附上相关说明文件，交给此次变更的授权的人签字，将《生产系统变更申请单》交给机房管理人员统一保管。 | 变更执行人 |
| ⅣC3 | 关闭 | 变更结束，关闭变更。 | 变更经理 |

## 4.2 标准变更

| 节点 | 任务名称 | 任务描述 | 涉及部门/岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⅠA1 | 申请变更 | 根据实际需要提出变更申请，说明变更内容，描述变更原因。 | 变更申请人 |
| ⅠC2 | 制定变更及回退方案 | 变更经理（相关部门负责人）对变更请求进行分析，制定相应的变更方案及回退方案。 | 变更经理 |
| ⅡC1 | 判断变更等级 | 对变更的级别进行判断。 | 变更经理 |
| ⅡC2 | 测试方案 | 组织相关人员对变更方案进行测试。测试成功后方能进行下一步操作。 | 变更经理 |
| ⅡC3/ⅡD3 | 审批 | 变更经理填写变更单，并交变更管理委员会审批。 | 变更经理、变更管理委员会 |
| ⅡB4 | 判断是否需要密码 | 判断是否需要密码。 | 变更执行人 |
| ⅡB5 | 申请密码 | 填写密码申请单，密码申请单上应当明确需使用密码的设备信息及授权的类型（读/写/执行等），并将其提交签字，在执行过程中需要密码时，凭密码申请单向密码管理员取得登录权限。密码使用过程中仅由密码管理员接触密码，在登录过程中，密码由密码管理员输入，密码管理员仅根据密码申请单上的相关信息输入相应密码。 | 变更执行人 |
| ⅢB1 | 执行变更 | 变更执行人按照《生产系统变更申请单》上写明的详细变更操作过程执行变更操作。变更前当对操作设备的配置等信息进行备份。 | 变更执行人 |
| ⅢB2 | 验证变更结果 | 对变更结果进行验证，若为重大变更还须对变更进行一周到一个月时间的跟踪。 | 变更执行人 |
| ⅢB3 | 回退 | 变更失败的情况下，由变更执行人员回退到变更执行前所作的备份上。 | 变更执行人 |
| ⅣB1 | 记录变更结果 | 如变更成功，对操作设备的配置等信息进行备份，并在《生产系统变更申请单》上变更执行情况部分填写变更的步骤；如变更失败，则需说明在哪个步骤失败，描述失败原因，记录回退操作。将《生产系统变更申请单》交给机房管理人员统一保管。 | 变更执行人 |
| ⅣC2 | 关闭变更 | 变更结束关闭变更。 | 变更经理 |

5、内外部文件

## 5.1  外部文件

《Service Transition》（Office of Government Commerce UK 2007）

## 5.2  内部文件

无